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ولاية الجزيرة

هيئة تطوير و تجميل عاصمة الولاية

إدارة التخلص من النفايات و إصحاح البيئة

التقرير الأسبوعي للفترة من 17/5/2011م حتى 23/5/2011م
	النسبة %
	الكمية الطن
	الكمية  المستهدفة
	الإشراف
	عمال تجميع
	عمال العربات
	العربات
	القطاع
	الرقم

	89%
	360
	403
	12
	32
	36
	9
	المركزي
	1

	94%
	297
	315
	10
	17
	32
	8
	الواحة
	2

	93%
	228
	244
	8
	18
	24
	6
	وسط
	3

	88%
	189
	214
	9
	27
	24
	5
	شمال
	4

	94%
	231
	245
	10
	28
	28
	6
	جنوب
	5

	107%
	321
	300
	13
	46
	32
	8
	السوق
	6

	-
	-
	-
	1
	10
	-
	-
	المكب
	7

	94%
	1626
	1721
	63
	178
	176
	42
	المجموع


